CAIET DE SARCINI

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului

Potlogi - jud. Dâmbovița

FAZA: PT + DE

CUPRINS

1.	OBIECTUL ȘI SCOPUL LUCRĂRII	3

1.1.	DATE GENERALE	3

1.2.	OBIECTUL PROIECTULUI	3

2.	DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	3

3.	LUCRĂRI LEGĂTURI CONDUCTE	4

4.	LUCRĂRI INSTALAȚII DE AUTOMATIZARE	4

5.	LUCRĂRI INSTALAȚII ELECTRICE	4

6.	LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII	5

- OBIECTUL ȘI SCOPUL LUCRĂRII

  - DATE GENERALE

DENUMIREA INVESTIȚIEI:	MODERNIZAREA SISTEMELOR DE POMPARE A ȚIȚEIULUI DIN STAȚIA DE POMPARE POTLOGI, JUD. DÂMBOVIȚA

AMPLASAMENTUL: 	STAȚIA DE POMPARE POTLOGI, JUD. DÂMBOVIȚA

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI: 	CONPET S.A. PLOIEȘTI

PROIECTANT GENERAL:	RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.

  - OBIECTUL PROIECTULUI

În prezent, datorită vechimii utilajelor şi a instalaţiilor tehnologice din această locaţie, uzate moral, cât şi fizic, precum şi necesității corelării parametrilor de pompare cu producţiile de ţiţei obţinute, se impune adaptarea sistemului actual de pompare  din punct de vedere al eficienţei economice prin înlocuirea utilajelor, instalaţiilor tehnologice şi a altor obiecte aferente sistemelor de pompare a ţiţeiului Potlogi, județul Dâmboviţa.

Pentru modernizarea sistemului de  pompare  din stația de  pompare Potlogi s-a prevăzut:

- un skid de pompare pentru evacuarea țițeiului din stație;

- fundații și platforme betonate pentru colectarea apelor pluviale și a scurgerilor accidentale;

- instalaţii de automatizare;

- instalații electrice de forță și iluminat exterior;

- relocarea în aproprierea skidului de pompare a modulului campus tip C pentru operator (container operator) în care va fi instalat tabloul de automatizări;

- achiziția și instalarea unui post de transformare în anvelopă de beton (PTAB);

- refacerea cuvelor de beton ale claviaturii şi a gării de godevil;

- demolarea barăcii metalice existente.

- DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Documentele care stau la baza elaborării caietului de sarcini sunt:

- Caiet de sarcini lucrări mecanice (B.031.007-ME-CS-205);

- Caiet de sarcini lucrări instrumentație (B.031.007-IN-CS-213);

- Caiet de sarcini lucrări instalații electrice (B.031.007-EL-CS-227);

- Caiet de sarcini lucrări de construcții:

  - beton (B.031.007-CS-CS-203);

  - metal (B.031.007-CS-CS-204);

- Caiet de sarcini arhitectură (B.031.007-CS-CS-206).

- LUCRĂRI MECANICE

Lucrările mecanice implică următoarele:

- Executarea conductelor tehnologice;

- Curățarea conductelor;

- Încercarea conductelor la presiune;

- Montajul pompelor și filtrelor;

- Montajul legăturilor  de conducte noi;

- Interconectările conductelor noi în sistemul de conducte existent;

- Protecția anticorozivă exterioară și izolarea termică;

- Marcarea pieselor fasonate;

- Punerea în funcțiune.

Lucrările de legături conducte se vor realiza în conformitate cu precizările din Caietul de sarcini mecanic nr. doc. B.031.007-ME-CS-205.

- LUCRĂRI INSTRUMENTAȚIE

Lucrările de automatizare vor cuprinde un sistem de automatizare şi alarmare pentru funcţionarea optimă a skidului de pompare.

Instalațiile de automatizare se vor realiza în conformitate cu precizările din Caietul de sarcini lucrări instalații de automatizare nr. doc. B.031.007-IN-CS-213.

- LUCRĂRI INSTALAȚII ELECTRICE

Lucrările electrice vor cuprinde:

- Achiziție și instalare post de transformare în anvelopă de beton (PTAB);

- Execuție trasee subterane de cabluri electrice; Procurare și instalare cabluri electrice;

- Instalații electrice de iluminat exterior tehnologic;

- Sistem de însoțitori electrici aferent conductelor de proces;

- Execuție priză de pământ și conectarea echipamentelor la priza de pământ;

- Instalație de protecție la trăsnet;

- Verificarea instalațiilor electrice.

Instalațiile electrice se vor realiza în conformitate cu precizările din Caietul de sarcini lucrări instalații electrice nr. doc. B.031.007-EL-CS-227.

- LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

Lucrările de construcții vor cuprinde:

- Lucrări de plan general:

  - Nivelare teren, platforme, rigole;

  - Demolarea barăcii metalice existente.

- Lucrări de construcţii beton şi metalice:

  - Fundaţie pentru skid pompare și pentru container operator relocat, chituci;

  - Structuri metalice de susţinere pentru fiecare pompă;

  - Refacerea cuvelor de beton ale claviaturii și gării de godevil.

Lucrările de construcții se vor realiza în conformitate cu precizările din Caietul de sarcini lucrări de construcții beton/metal nr. doc. B.031.007-CS-CS-203/204.