4.9.3.1 Recepția lucrărilor de investiții

Bizagi Modeler

Table of Contents

[4.9.3.1 Recepția lucrărilor de investiții 1](#_Toc256000000)

[Bizagi Modeler 1](#_Toc256000001)

[1 Diagram 1 3](#_Toc256000002)

[1.1 Conpet 4](#_Toc256000003)

[1.1.1 Process Elements 4](#_Toc256000004)

[1.1.1.1 Aprobare interval pentru probe 4](#_Toc256000005)

[1.1.1.2 Transmitere informații către Comisia de Recepție și ISC 4](#_Toc256000006)

[1.1.1.3 Executare recepție lucrări 4](#_Toc256000007)

[1.1.1.4 Elaborare PV de PIF 4](#_Toc256000008)

[1.1.1.5 Transmitere PV de PIF 4](#_Toc256000009)

[1.1.1.6 Acordare Viză 4](#_Toc256000010)

[1.1.1.7 Transmitere în original către Serviciu Contabilitate pentru înregistrarea MF/ majorarea valorii MF și către Serviciu Gestiune Patrimoniu 4](#_Toc256000011)

[1.1.1.8 Transmitere catre Proiectant, Executant, Primărie, dacă este cazul, ISC-în cazul în care participă 4](#_Toc256000012)

[1.1.1.9 Verificare în teren și constatare a lucrărilor 4](#_Toc256000013)

[1.1.1.10 Elaborare Decizie de întocmire a Comisiei de Recepție 4](#_Toc256000014)

[1.1.1.11 Aprobare Decizie 4](#_Toc256000015)


[1.1.1.12 Înregistrare Decizie 5](#_Toc256000016)

[1.2 Executant lucrări de investiții 5](#_Toc256000017)

[1.2.1 Process Elements 5](#_Toc256000018)

[1.2.1.1 Elaborare și transmitere interval pentru probe 5](#_Toc256000019)

Diagram 1



Version:

1.0

Author:

pirv

Conpet

Process Elements

Aprobare interval pentru probe

Transmitere informații către Comisia de Recepție și ISC

Executare recepție lucrări

Elaborare PV de PIF

Transmitere PV de PIF

Acordare Viză

Transmitere în original către Serviciu Contabilitate pentru înregistrarea MF/ majorarea valorii MF și către Serviciu Gestiune Patrimoniu

Transmitere catre Proiectant, Executant, Primărie, dacă este cazul, ISC-în cazul în care participă

Verificare în teren și constatare a lucrărilor

Elaborare Decizie de întocmire a Comisiei de Recepție

Aprobare Decizie

Înregistrare Decizie

Executant lucrări de investiții

Process Elements

Elaborare și transmitere interval pentru probe