FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

------------------------------------------------------

Lucrarea: Reabilitare ,extindere si etajare cladire sediu administrativ -Statia de pompare Urlati,jud.Prahova

Devize: CNPT01 CNPT02 CNPT03 CNPT04 CNPT05 CNPT06 CNPT07 CNPT08 CNPT09 CNPT10 CNPT11 CNPT12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. |   Denumirea meseriei                       |Consumuri (om-ore)  |Tarif mediu |Valoare(exclusiv TVA)|    Procent   |

|Crt.|                                            |cu manopera directa |  RON/ora   |        RON          |     100%     |

|    |                                            |                    |            |      (2 x 3)        |              |

|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|

| 0  |                   1                        |         2          |     3      |          4          |       5      |

|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|

|   1|     101 ASFALTATOR                         |           3.191    |            |                     |              |

|   2|     102 BETONIST                           |         254.218    |            |                     |              |

|   3|     107 DULGHER CONSTRUCTII                |        1779.651    |            |                     |              |

|   4|     109 FAIANTAR                           |         268.600    |            |                     |              |

|   5|     111 FIERAR BETON                       |        2492.898    |            |                     |              |

|   6|     112 FINISOR MASE PLASTICE              |          40.700    |            |                     |              |

|   7|     115 INSTALATOR ELECTRICIAN             |        1292.657    |            |                     |              |

|   8|     116 INSTALATOR SANITAR                 |         322.870    |            |                     |              |

|   9|     117 INSTALATOR INCALZIRE               |         767.527    |            |                     |              |

|  10|     120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA       |          44.527    |            |                     |              |

|  11|     121 IPSOSAR                            |         840.559    |            |                     |              |

|  12|     122 IZOLATOR HIDROFUG                  |         914.870    |            |                     |              |

|  13|     123 IZOLATOR TERMIC                    |          10.437    |            |                     |              |

|  14|     125 MONTATOR PREFABRICATE BETON        |         565.614    |            |                     |              |

|  15|     126 MOZAICAR                           |         652.484    |            |                     |              |

|  16|     127 PARCHETAR                          |         166.400    |            |                     |              |

|  17|     128 PAVATOR                            |          40.419    |            |                     |              |

|  18|     129 PIETRAR                            |          16.757    |            |                     |              |

|  19|     131 TINICHIGIU SANT.                   |         409.768    |            |                     |              |

|  20|     133 ZUGRAV VOPSITOR                    |         930.571    |            |                     |              |

|  21|     134 ZIDAR                              |        2562.556    |            |                     |              |

|  22|     196 SAPATOR                            |         593.903    |            |                     |              |

|  23|     199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ    |        2307.863    |            |                     |              |

|  24|     202 ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE      |          92.119    |            |                     |              |

|  25|     203 ELECTRICIAN POST TRAFO             |          39.169    |            |                     |              |

|  26|     214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE       |         510.962    |            |                     |              |

|  27|     218 LACATUS MECANIC INTRETINERE-       |           3.960    |            |                     |              |

|    |         REPARATII                          |                    |            |                     |              |

|  28|     227 SUDOR ELECTRIC                     |          29.583    |            |                     |              |

|  29|     230 VOPSITOR INDUSTRIAL                |          24.195    |            |                     |              |

|  30|     268 MONTATOR CONSTRUCTII METALICE      |         375.664    |            |                     |              |

|  31|     299 MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI    |          10.312    |            |                     |              |

|  32|     404 MINER IN SUBTERAN                  |         162.107    |            |                     |              |

|  33|     601 TIMPLAR                            |         398.947    |            |                     |              |

|  34|    2214 LACATUS CONSTR. METAL-B            |          25.601    |            |                     |              |

|  35|    2227 SUDOR ELECTRIC-B                   |           3.417    |            |                     |              |

|  36|    2228 SUDOR GAZE-B                       |           2.640    |            |                     |              |

|  37|    2230 VOPSITOR INDUSTRIAL                |          35.396    |            |                     |              |

|  38|    3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE      |         112.820    |            |                     |              |

|    |         MATERIALE                          |                    |            |                     |              |

|  39|    9999 DIFERENTA PRET MANOPERA - MII LEI  |                    |            |                     |              |

|----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|

|    |         T O T A L                          |       19105.933    | RON        |                     |              |

|    |                                            |                    |------------|---------------------|--------------|

|    |                                            |                    | EURO       |                     |              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant