**Reabilitare, extindere si etajare cladire sediu administrativ**

**Statia de pompare Urlati**

PROGRAM FAZE DETERMINANTE

CIVILE (CIV)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | FAZA DE EXECUŢIE DETERMINANTĂ | PARTICIPANŢI | DOCUMENT INCHEIAT | OBSERVAŢII |
| 1 | Trasare constructie | B; E; Parh | P.V.R. |  |
| 2 | Cota sapatura pentru fundatii si natura terenului de fundare inainte de începerea turnarii betonului simplu. | B; E; Pgeo | P.V.R. |  |
| 3 | Cofraj si armare cuzineti din beton armat la fundatii inainte de turnarea betonului in cofraj. | B; E; P | P.V.R. |  |
| 4 | Cofraj si armare planseu peste parter inainte de turnarea betonului. | B; E; P; | P.V.R. |  |
| 5 | Structura terminata, inainte de inceperea finisajelor. | B; E; P | P.V.R. |  |
| 6 | Dupa executarea structurii de lemn a etajului partial si a sarpantei inainte de executarea inchiderilor. | B; E; P | P.V.R. |  |

**NOTE:**

1. Prin fază determinantă se înţelege stadiul fizic la care o lucrare de construcţii, odată ajunsă, nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului, proiectantului, executantului şi, după caz, al organelor I.C.

2. Executantul va convoca participanţii la verificarea lucrărilor ajunse la faza determinantă cu minimum 48 ore înainte de termenul propus.

3. La recepţia lucrării, prezentul program, împreună cu documentele încheiate, se anexează la cartea tehnică a construcţiei.

4. Alte faze de control prevăzute de norme (la care nu participă proiectantul) vor face obiectul programului propriu de control de calitate al executantului şi beneficiarului.

Participarea proiectanţilor la fazele determinante va avea loc în cadrul unui contract de urmărire execuţie.

LEGENDA:

P.V.R. = Proces verbal de recepţie

P. = Proiectant

P.V. = Proces verbal

E. = Executant

B. = Beneficiar

I. = Delegat I.C.

PROIECTANT, BENEFICIAR, EXECUTANT,

**CONPET S.A.**